Planeación y Gestión Ágil: Nivel 1
"Sombras de la Frontera"

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG) | Unidad 2
Docente: Mtro. Gabriel Barrón Rodríguez
Desarrolladores: Karen Anahí Padrón Martínez & José de Jesús Loredo Melendez

# 1. Calendario General de Sprints (Alineado a Rúbrica Oficial)

| Sprint | Entrega / Fecha | Nombre del Sprint | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Hasta Vie 16 Oct (Avance 1) | Prototipo Base y Entorno | Escenario modular del Nivel 1, límites perimetrales, cámara Cinemachine, movimiento base de Mateo y repositorio en GitHub. |
| Sprint 2 | Hasta Vie 30 Oct (Avance 2) | Nivel 1 Completo y Menús | Vidas, deshidratación, patrullas de coyotes con linternas, coberturas, los 4 estados (Jugar, Pausa, Victoria, Game Over) y Menú Principal. |
| Sprint 3 | Hasta Vie 6 Nov (Avance 3) | Niveles 2 y 3 + Audio y HUD | Creación de biomas siguientes, HUD completo en pantalla (corazones, barra de agua), música de fondo y efectos de sonido. |
| Sprint 4 | Hasta Vie 13 Nov (Avance 4) | Nivel 4 + Narrativa y Guardado | Nivel 4 (requisito parejas), diálogos/cinemáticas narrativas, sistema de guardado de progreso y menú de opciones (volumen). |
| Sprint 5 | Hasta Vie 20 Nov (Avance 5) | Despliegue Multiplataforma y Pulido | Creación y testeo de Builds para WebGL (navegador) y Móvil (APK Android), corrección de bugs y optimización. |
| Cierre | Vie 27 Nov (Entrega Final) | Lanzamiento y Documentación | Publicación en las 3 plataformas (PC, Web, Móvil), manual de usuario, video demostrativo (2-3 min) y presentación en clase. |

# 2. Distribución Equitativa de Trabajo (50% / 50%)

Para garantizar que la calificación individual de ambos integrantes en GitHub sea óptima, las responsabilidades se dividen en dos bloques altamente diferenciados pero conectados mediante variables públicas e interfaces limpias:

## Desarrollador A: Karen Anahí Padrón Martínez (Jugador, Salud y UI)

PlayerController2D.cs: Movimiento 4 direcciones (WASD/flechas), inversión horizontal flipX y soporte de modificador de velocidad.

PlayerHealth.cs: Sistema de 3 corazones de vida, recibir daño con 1.5s de invulnerabilidad (parpadeo visual), curación y Game Over.

WaterSystem.cs: Vaciado continuo de barra de hidratación en el desierto. Game Over automático al llegar a 0% de agua.

PickupItem.cs: Consumibles en el suelo: Cantimploras (+25% agua), Nopales/Tunas (+7% agua y boost de velocidad) y Botiquines (+1 vida).

SandHazard.cs: Zonas de arena movediza en tramos 2 y 3 que reducen la velocidad del jugador al 50%.

UIManager.cs: HUD visual: corazones dinámicos, Slider de agua, contador de piedras y pantalla de Game Over / Pausa con reinicio.

## Desarrollador B: José de Jesús Loredo Melendez (Mundo, Sigilo, IA y Cámara)

Escenario y Límites (Completado): Fusión de tramos seamless, colocación del mapa y paredes de colisión perimetral (LeftWall, RightWall, BottomWall).

Cinemachine & Cámara: Cámara virtual 2D con seguimiento continuo vertical al jugador y delimitación por confiner.

PatrolAI.cs: Inteligencia artificial de coyotes y patrullas con movimiento continuo entre waypoints y orientación visual.

VisionCone2D.cs: Cono de luz de linterna. Detección por Raycast2D con captura instantánea si el jugador no se encuentra oculto.

CoverZone2D.cs: Mecánica de coberturas en cactus, rocas y camionetas que activa IsHidden = true y atenúa la visibilidad del jugador.

DogAI.cs & HazardAnimal.cs: Perros con alerta sonora por proximidad (ladridos) y mordida de daño (-1 vida). Fauna nociva (serpientes, alacranes) con colisión letal.

ThrowableStone.cs: Piedras recogibles y arrojables que generan un punto de ruido para distraer la mirada de las patrullas enemigas.

GoalTrigger.cs: Trigger en la orilla del río (tramo 4) que detiene el juego y activa la pantalla de victoria del nivel.

# 3. Tablero del Sprint 1 en GitHub (6 Issues Priorizados)

Para optimizar el flujo de trabajo ágil durante la primera semana (Avance 1: Prototipo Base), se estructuran exactamente 3 issues para Jesús y 3 issues para Karen con sus etiquetas correspondientes:

| ID | Responsable | Título del Issue en GitHub | Etiquetas (Labels) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #01 | Jesús Loredo | feat(env): Ensamblado del escenario continuo y límites perimetrales | sprint-1, environment, enhancement | Done (Listo) |
| #02 | Jesús Loredo | feat(cam): Configuración de cámara de seguimiento vertical (Cinemachine) | sprint-1, camera, enhancement | To Do |
| #03 | Jesús Loredo | feat(stealth): Prefabs de obstáculos y mecánica de cobertura (CoverZone2D) | sprint-1, stealth, environment, enhancement | To Do |
| #04 | Karen Padrón | feat(player): Movimiento 2D en 4 direcciones y física del personaje (PlayerController2D) | sprint-1, player, enhancement | To Do |
| #05 | Karen Padrón | feat(anim): Animator Controller de Mateo (Idle y Caminata) | sprint-1, animation, player, enhancement | To Do |
| #06 | Karen Padrón | feat(hazard): Terreno hostil de arena movediza con frenado (SandHazard) | sprint-1, hazard, environment, enhancement | To Do |

# 4. Catálogo de Etiquetas Oficiales (Labels en GitHub)

Catálogo de referencia para el etiquetado consistente de issues a lo largo de todos los Sprints del proyecto:

| Nombre de la Etiqueta | Color (#HEX) | Descripción para GitHub |
| --- | --- | --- |
| sprint-1 | #0075ca | Entregables del Sprint 1: Prototipo base, escenario y movimiento (Avance 1). |
| sprint-2 | #1f883d | Entregables del Sprint 2: Nivel 1 completo, IA, linternas y menús (Avance 2). |
| sprint-3 | #8250df | Entregables del Sprint 3: Niveles 2 y 3, HUD y sistema de audio (Avance 3). |
| sprint-4 | #bf3989 | Entregables del Sprint 4: Nivel 4 en parejas, narrativa y guardado (Avance 4). |
| sprint-5 | #9e6a03 | Entregables del Sprint 5: Builds WebGL/Móvil, pruebas y optimización (Avance 5). |
| player | #0969da | Físicas, movimiento, salud (vidas) y control del protagonista. |
| ai | #8a2be2 | Comportamiento de patrullaje de coyotes, policías y perros guardianes. |
| stealth | #4a154b | Mecánicas de sigilo, conos de linterna, coberturas y distracciones. |
| environment | #a28b5b | Montaje de escenarios, fondos continuos, colisiones y límites de mapa. |
| hazard | #d93f0b | Peligros del entorno: arena movediza, trampas y fauna nociva letal. |
| camera | #00a896 | Configuración de Cinemachine, suavizado y confiners de límites visuales. |
| animation | #f1c40f | Spritesheets, cortes en Sprite Editor, clips y máquinas de Animator. |
| enhancement | #a2eeef | Nueva funcionalidad o mecánica agregada al videojuego (Default GitHub). |